|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 事件 | 备注 | 备注 |
| 2013-10-17 | 设计硬件文档 |  |  |
| 2013-10-19 | 设计AD前级电路 | 仿真 |  |
| 2013-10-21 | 绘制AD前级电路 | 原理图 |  |
| 2013-10-22 | 设计电源电路 | 原理图 |  |
| 2013-10-23 | 设计核心板电路 | 原理图 |  |
| 2013-10-27 | 绘制AD前级电路 | PCB |  |
| 2013-10-28 | 完成AD第1版 | PCB |  |
| 2013-11-02 | 完成AD电路测试 | 实物 | 正常 |
| 2013-11-06 | 完成上层板电路绘制 | PCB |  |
| 2013-11-08 | 完成上层板电路调试 | 实物 | 正常 |
| 2013-11-08 | 完成联机调试 | 实物 | 正常 |
| 2013-11-16 | 完成频率计 | 程序 |  |
| 2013-11-28 | 完成无UCGUI示波器 | 实物+程序 | 正常 |
| 2014-1-16 | 完成1.0版上位机 | 程序 | 测试 |

**示波器进程表**